# レンタルキッチン計画（文谷様）まとめ

## レンタルキッチン計画メモ（文谷様）

物件情報

• 住所: 浅口市金光町大谷10-12

• 現況: 保健所へ電話ヒアリング済み、回答待ち・精査中

保健所（備中保健所）からの回答・指摘事項

• 衛生管理: レンタルキッチンは管理が煩雑になるため、安易には推奨しないという慎重な姿勢。

• 内装基準:

• 床：水が染み込まない素材（長尺塩ビシート等）で、フラットであること。

• 壁：不浸透性で清掃しやすい素材であること。

• 対面相談の必須持参物:

1. 図面（什器配置、シンク・手洗い位置）

2. 使用設備の内容（冷蔵庫、オーブン等のスペック）

3. 販売内容（メニューによって許可種別が変わるため）

• 備考: 倉敷の保健所で相談可能（事前予約必須）。

阿部さんの提案方針

• スモールスタート: 最初から拡大せず、まずは文谷さんが出店しているものだけで許可が取れる「最低限の構成」でスタートする。

• 段階的拡大: 運営しながら、将来的に設備や機能を拡張していくプラン。

• 費用感: 現時点では不明。図面と設備リストを揃えて保健所と協議し、最小工事内容を確定させてから算出する。

今後のアクション

• 文谷様から図面、設備リスト、メニュー表を共有してもらう。

• 資料を整理し、倉敷の保健所へ対面相談の予約を入れる。