離れリフォーム計画および融資戦略に関する打ち合わせ 議事録

1. 基本情報

• 会議名: 離れ（生活スペース）リフォーム計画と融資戦略に関する打ち合わせ

• 日時: 10月1日

• 出席者: 施主 三宅さん、設計 阿部

2. 決定事項

• リフォーム範囲の切り分け方針の確立: 工事の範囲を大きく分けて、外装（屋根、防水、外壁など）は不動産仲介の木村さん側の業者に依頼し、内装は三宅さんのDIYと阿部による管理・資材提供で進める方向で検討を進めます。この方針により、職種が交わらず、工程管理の複雑さを軽減できる見込みです。

• 融資の事前審査の実施: 木村さんが提示した既存の見積もり（フル投げの想定） をベースに、複数の金融機関に対し住宅ローン（DIY期間含む）の事前審査を進めることで合意しました。

• 生活スペースの用途: 当面、離れを生活空間とし、1階をキッチン・ダイニング、2階を寝室およびリビング・仕事（オンラインミーティング/コーチング）スペースとします。サロンとしての利用（マッサージ業）は将来的な優先順位を低く設定します。

3. 議論の概要

• リフォームの要望と優先順位: 三宅さんからは、離れを来年の春か夏までに住める状態にしたいという意向が示されました。1階にキッチンとダイニング、2階に寝室とリビング、仕事用のデスクスペースを設けることが主要な要望です。また、玄関部分の窓を吐き出し窓に変更し、テラスを設置したいという希望があります。

• 法的・構造上の課題: 階段の付け替えや、屋根の葺き替え（材料変更）が法改正により制限を受ける可能性があることが確認されました。また、物件が市街化調整区域にあるため、飲食店舗としての利用は現状では困難であるという情報が共有されました。

• DIYと工事の連携: DIYを行うことでコスト削減を図りたいという三宅さんの希望に対し、阿部より、工事の品質管理と工程管理の観点から、プロとDIYの境界線を明確にする必要があることが強調されました。内装をDIY期間として1年間見込む案が出ましたが、住宅ローンの性質上、長期間の工事期間は金融機関から懸念されるリスクがあることが指摘されました。

• 融資戦略の調整: DIY部分の費用を融資に組み込むためには、完了後の写真提出が必須となるため、阿部が「DIY併用パターン」と「完全プロ工事パターン」の2種類の見積もりを作成し、銀行に対してはDIY期間（約1年間）を正直に伝えた上で融資の可能性を探ることが最善と結論付けられました。

• インフラの緊急対応: 雨漏り（屋根）や老水（漏水）については、建物を長持ちさせるために優先度の高い専門工事（防水処理など）としてプロに依頼すべきであると確認されました。

⭐️追加情報

木村さんにて銀行にを確認したところ、DIYでの施工に住宅ローンは使えないとのこと。
それを受けて、阿部は対応検討中。

三宅さんは、ローンを通すこととDIYで費用を抑えること、どちらを優先するかを検討してください。
DIYの部分のみ他のローン、例えばリフォームローンを使うことを検討するのはどうかという案も出ています。

4. ToDo

• 阿部:

◦ 既存の見積もりを基に、複数の金融機関に対し、DIY期間（1年間）を伴うリフォームローンの事前審査の可能性を打診する。

◦ 内装工事について、「完全プロ工事パターン」と「DIY併用パターン」の2種類の見積もりを作成する。

◦ 木村さんと連携し、融資対応について確認し、今後の進め方を協議する。

◦ 1階の窓の吐き出し窓化、およびテラス設置の現地における実現可能性（景観、寸法）を確認する。

• 三宅さん:

◦ 外装（木村さん側）と内装（阿部/DIY）の工事切り分けの最終的な意向を阿部に伝える。

◦ 老水/雨漏りなどの緊急工事の範囲を最終的に確認する。

5. 保留事項 / 次回検討事項

• 融資の実現可能性: DIY期間の長期化（1年間）を伴うリフォームについて、金融機関が住宅ローンを承認するかどうか（回答待ち）。

• 吐き出し窓とテラスの設計詳細: 景観や実用性（鍵の設置、安全柵の必要性）を考慮した、1階の吐き出し窓の具体的な仕様と、テラスの広さや素材（樹脂/木材）。

• 住居以外の将来的な利用: 民泊やコミュニティスペースとしての利用の可能性（用途地域や保健所の要件について未調査）。

6. その他

• 物件契約のスケジュール: 売主の意向により、契約は早めに行いたい状況です。融資審査のスケジュールから見て、物件の引き渡しは年内または来年1月頃になる見込みです。

• 既存の見積もり内容: 屋根の防水処理工事の金額が高い点 や、和室の畳や内装壁の撤去・補修範囲などについて、DIYによる削減の余地があるかどうかが議論されました。

• 夫の役割: 融資関連の書類手続き（主債務者）などで夫が関わる予定